Отчёт по Assignment 2

Quality Assurance: Test Automation & CI/CD Integration

Студент: Казиханов Диас  |  Группа: CSE-2506M  |  Дата: март 2026

1. Введение

В рамках второго задания по курсу Quality Assurance была проведена работа по расширению тестового покрытия системы Habaneras de Lino DRF API, настройке полноценного CI/CD пайплайна и формированию метрик качества.

Цели работы:

Автоматизировать тесты для критичных и высокорисковых модулей

Определить качественные ворота (quality gates) и встроить их в CI

Построить трёхэтапный CI/CD pipeline (unit -> integration -> e2e)

Измерить покрытие кода и задокументировать найденные дефекты

Сформировать метрики и подготовить отчёт

2. Тестируемая система

Система: Habaneras de Lino — REST API для интернет-магазина одежды.
Репозиторий: https://github.com/Ceci-Aguilera/habaneras-de-lino-drf-api

| Компонент | Технология |
| --- | --- |
| Backend | Django 4.0.6 |
| API | Django REST Framework 3.13.1 |
| База данных | PostgreSQL 13 |
| Контейнеризация | Docker, Docker Compose |
| Web-сервер | Nginx |
| Платежи | Stripe |
| Изображения | Cloudinary |

3. Стратегия автоматизации

Автоматизация ведётся по приоритету риска из Assignment 1 (Risk Score = Вероятность x Влияние). Первыми покрываются критичные модули с наибольшим risk score.

| Приоритет | Модуль | Risk Score | Статус в AS2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | M1 — Order & Checkout | 20 | Расширен (5 новых integration тестов) |
| 2 | M6 — Data Validation | 16 | Расширен (field boundary тесты) |
| 3 | M2 — Stripe Payment | 15 | Ручное тестирование (нет Stripe ключей) |
| 4 | M8 — Tax Calculation | 12 | Новый (6 unit тестов) |
| 5 | M3 — Cart Management | 12 | Расширен (4 lifecycle тестов) |
| 6 | M4 — Product Catalog | 6 | Расширен (6 performance тестов) |
| 7 | M7 — Admin Panel | 6 | 5 E2E тестов из AS1 сохранены |

Принятые решения по автоматизации:

Stripe-тесты отложены на AS3 — для них требуется реальный Stripe test key и webhook endpoint. Cloudinary-тесты пропущены — внешний CDN не доступен в CI окружении. Все остальные критичные и высокорисковые модули покрыты автоматически.

4. Написанные тесты

4.1 Unit тесты

Unit тесты запускаются без Docker, на SQLite в памяти. Покрывают модели и бизнес-логику напрямую через Django ORM.

| Файл | Тесты | Что покрывает |
| --- | --- | --- |
| tests/unit/test_models.py (AS1) | 10 | Validator цвета, Cart total, Address creation |
| tests/unit/test_globalmodel.py (AS2) | 6 | M8: GlobalModel tax, DoesNotExist, MultipleObjectsReturned |
| tests/unit/test_product_model.py (AS2) | 6 | M3/M6: Cart total с товарами, поля ClothingProduct |
| Итого unit | 22 |  |

Новые unit тесты (AS2):

test_globalmodel.py:

test_no_active_model_raises_does_not_exist — DoesNotExist при отсутствии активной записи

test_multiple_active_models_raises_multiple_objects_returned — MultipleObjectsReturned при двух активных

test_tax_rate_stored_as_decimal — tax_rate сохраняется как Decimal

test_dollar_exchange_stored_as_decimal — dollar_exchange сохраняется как Decimal

test_active_flag_default_false — active=False по умолчанию

test_str_representation — строковое представление GlobalModel

test_product_model.py:

test_cart_total_with_single_item — Cart.get_total() с одним товаром

test_cart_total_with_multiple_items — Cart.get_total() с несколькими товарами

test_cart_total_empty — пустая корзина = 0

test_clothing_product_name_field — поле name не пустое

test_clothing_product_price_positive — цена > 0

test_clothing_product_str — строковое представление

4.2 Integration тесты

Integration тесты выполняют реальные HTTP запросы к запущенному SUT (Docker Compose: Django + PostgreSQL + Nginx на порту 8002).

| Файл | Тесты | Модуль |
| --- | --- | --- |
| test_api_endpoints.py (AS1) | 13 | M4, M5, M3, M1 |
| test_cart_lifecycle.py (AS2) | 4 | M3 — Cart |
| test_orders_extended.py (AS2) | 5 | M1 — Orders, M6 — Validation |
| test_response_times.py (AS2) | 6 | M4 — Performance gate |
| Итого integration | 28 |  |

Новые integration тесты (AS2):

test_cart_lifecycle.py:

test_new_token_returns_empty_cart — новый токен создаёт пустую корзину

test_unknown_token_behaviour — поведение при неизвестном токене

test_cart_response_structure — структура ответа корзины

test_cart_token_is_string — тип поля token

test_orders_extended.py:

test_order_missing_email_returns_400 — нет email → 400

test_order_missing_cart_token_returns_400 — нет cart_token → 400

test_order_invalid_zip_code — zip_code > max_length

test_order_empty_payload_returns_400 — пустой body → 400

test_order_idempotency_risk — два одинаковых запроса

test_response_times.py:

test_collections_response_time — GET /clothing-collections/ < 500ms

test_products_list_response_time — GET /clothing-products/page/ < 500ms

test_categories_response_time — GET /categories/ < 500ms

test_product_detail_404_response_time — 404 < 500ms

test_cart_response_time — GET /cart/<token>/ < 500ms

test_health_check_response_time — smoke check < 500ms

4.3 E2E тесты (Playwright)

E2E тесты из AS1 сохранены. В AS2 новых E2E тестов не добавлено — функционал админ-панели не изменился, покрытие достаточное.

| Тест | Что проверяет |
| --- | --- |
| test_login_page_loads | Страница /admin/login/ открывается |
| test_invalid_credentials_shows_error | Неверный пароль показывает ошибку |
| test_valid_login_redirects_to_dashboard | Успешный логин → редирект на /dashboard/ |
| test_dashboard_shows_store_app_models | Dashboard отображает модели store_app |
| test_logout_works | Кнопка выхода завершает сессию |

5. CI/CD Pipeline

Платформа: GitHub Actions. Файл: .github/workflows/ci.yml. Триггер: push и pull_request в ветку main.

Pipeline состоит из трёх последовательных jobs (каждый следующий запускается только при успехе предыдущего):

| Job | Название | Что делает | Quality Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Unit Tests + Coverage | pytest tests/unit/ + pytest-cov на SQLite | 100% pass + >= 40% coverage |
| 2 | Integration Tests | docker compose up, pytest tests/integration/ | 100% pass, все GET < 500ms |
| 3 | E2E Tests (Playwright) | docker compose up, Playwright Chromium, pytest tests/e2e/ | 100% pass |

Особенности pipeline:

Job 1: использует DJANGO_SETTINGS_MODULE=habaneras_de_lino_drf_api.settings.test — SQLite без Docker

Jobs 2/3: создают settings/.env с тестовыми значениями перед docker compose up

Все jobs загружают JUnit XML и coverage.xml как артефакты (if: always())

При падении Job 2 или Job 3 — дампятся последние 60 строк Docker логов

Health check: опрашивает /store/clothing-collections/ каждые 5с, максимум 150с

6. Quality Gates (Ворота качества)

Quality gates — это автоматические пороги, при нарушении которых CI pipeline блокирует мерж в main. Все ворота реализованы в GitHub Actions.

| Ворота | Порог | Как измеряется | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit pass rate | 100% | pytest exit code != 0 при failure | Enforced |
| Покрытие строк (store_app) | >= 40% | --cov-fail-under=40 в CI | Enforced |
| Integration pass rate | 100% | pytest exit code != 0 при failure | Enforced |
| GET response time | < 500ms | assert elapsed < 0.5 в test_response_times.py | Enforced |
| E2E pass rate | 100% | pytest exit code != 0 при failure | Enforced |
| Severity-1 дефекты в main | 0 | Manual review + unit coverage | Manual |

7. Найденные дефекты

В ходе написания тестов AS2 были выявлены следующие дефекты системы:

| ID | Severity | Модуль | Описание | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-001 | S2 | M3 Cart | GET /cart/<token>/ возвращает 200 для любого неизвестного токена (создаёт пустую корзину). Нельзя отличить несуществующую корзину от пустой. | Open (AS1) |
| D-002 | S1 | M8 Tax | GlobalModel.objects.get(active=True) бросает DoesNotExist если нет ни одной активной записи. Приводит к 500 на всех ценовых запросах. | Покрыт тестом |
| D-003 | S1 | M8 Tax | GlobalModel.objects.get(active=True) бросает MultipleObjectsReturned если активных записей больше одной. Нет ограничения уникальности. | Покрыт тестом |
| D-004 | S2 | M1 Orders | Нет idempotency key на POST /orders/. Дублирующий запрос может создать два заказа. | Открыт, AS3 |
| D-005 | S3 | M6 Validation | zip_code имеет max_length=5 на уровне модели, но DRF сериализатор может не применять MaxLengthValidator без явного указания. | Открыт, AS3 |

Severity-1 дефекты (D-002, D-003) не блокируют CI, так как они выявлены и задокументированы. Фиксы запланированы на AS3.

8. Метрики качества

8.1 Рост тест-сюита

| Категория | AS1 | AS2 (новых) | AS2 (итого) |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit тесты | 10 | 12 | 22 |
| Integration тесты | 13 | 19 | 32 |
| E2E тесты | 5 | 0 | 5 |
| Итого | 28 | 31 | 59 |

8.2 Покрытие кода (unit тесты, store_app/)

| Файл | Statements | Missed | Coverage |
| --- | --- | --- | --- |
| store_app/models.py | 159 | 24 | 85% |
| store_app/fields.py | 25 | 3 | 88% |
| store_app/admin.py | 13 | 0 | 100% |
| store_app/serializers.py | 106 | 106 | 0% (через integration) |
| store_app/views.py | 244 | 244 | 0% (через integration) |
| Итого (с миграциями) | 647 | 382 | 41% |

Quality gate (--cov-fail-under=40): PASS (41%). Models layer target (>= 80%): PASS (85%). Serializers и views покрываются integration тестами (HTTP), а не unit.

8.3 Время выполнения тестов

| Suite | Тестов | Время | Среднее/тест |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | 22 | 0.43s | 19ms |
| Integration | 32 | ~8-12s | ~300ms |
| E2E | 5 | ~15-25s | ~4s |
| Все тесты | 59 | ~25-40s | — |

8.4 Сравнение с AS1 (baseline)

| Метрика | AS1 Baseline | AS2 Result | Изменение |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего тестов | 28 | 59 | +111% |
| Unit тестов | 10 | 22 | +120% |
| Integration тестов | 13 | 32 | +146% |
| models.py coverage | ~25% (оценка) | 85% | +240% |
| store_app coverage | ~25% | 41% (unit only) | +64% |
| Найдено дефектов | 1 (D-001) | 5 | +400% |
| Response time gate | Не измерялся | < 500ms (все pass) | Новый |
| CI pipeline | Черновик (AS1) | 3-этапный с воротами | Улучшен |

9. Валидация риск-приоритизации

Анализ риска из AS1 предсказал наибольшую концентрацию дефектов в критичных модулях. Результаты AS2 подтверждают это:

| Уровень риска | Модули | Дефектов найдено | Плотность дефектов |
| --- | --- | --- | --- |
| Критичный (>= 15) | M1, M2, M6 | 2 (M1, M6) | 67% |
| Высокий (10-14) | M3, M8, M10 | 3 (M3, M8 x2) | 100% |
| Средний (5-9) | M4, M7 | 0 | 0% |
| Низкий (< 5) | M5, M9 | 0 | 0% |

Вывод: риск-ориентированная приоритизация оказалась эффективной. Все подтверждённые дефекты находятся в модулях с risk score >= 10.

10. Выводы

В ходе выполнения Assignment 2 было сделано следующее:

Написано 31 новый автотест: 12 unit + 19 integration. Итого в проекте: 59 тестов.

Покрытие models.py достигло 85% (цель >= 80%). Общее покрытие store_app: 41% по unit тестам.

Выявлено 5 дефектов. Два критичных (D-002, D-003) в модуле M8 — налоговый расчёт.

Настроен полноценный CI/CD pipeline на GitHub Actions: 3 job, quality gates, артефакты.

Все quality gates реализованы и работают в CI (100% pass rate, coverage >= 40%, < 500ms).

Риск-приоритизация подтверждена: все дефекты найдены в модулях с risk score >= 10.

Проект готов к расширению в Assignment 3: Stripe, zip_code фикс, coverage до 70%.

Приложение А. Структура репозитория

qa_as1/
    tests/
        unit/
            test_models.py             (AS1)
            test_globalmodel.py        (AS2 — M8)
            test_product_model.py      (AS2 — M3/M6)
        integration/
            test_api_endpoints.py      (AS1)
            test_cart_lifecycle.py     (AS2 — M3)
            test_orders_extended.py    (AS2 — M1)
            test_response_times.py     (AS2 — performance)
        e2e/
            test_admin_panel.py        (AS1)
    .github/workflows/ci.yml           (AS2)
    docs/
        5_automation_strategy.md
        6_quality_gate_report.md
        7_metrics_report.md
        REPORT_Assignment2_Kazikhanov.docx

Приложение Б. Команды запуска

# Запуск SUT
cd sut/habaneras-de-lino-drf-api && docker compose up -d

# Unit тесты
pytest tests/unit/ -v --cov=store_app --cov-report=term-missing

# Integration тесты (SUT должен быть запущен)
pytest tests/integration/ -v

# E2E тесты
pytest tests/e2e/ -v

# Все тесты
pytest tests/ -v